中山大学医学实验教学中心

工 作 简 报

2009年第8期

| 中山大学医学实验教学中心办公室 主编 | 2009年9月14日 |
| --- | --- |

8月1日～8月31日

一、中心综合业务

| 8月1-6日 | 收集BLACKBOARD管理系统资料，并加以分类。王玲负责。 |
| --- | --- |
| 8月1-31日 | 落实、跟进医学科技综合楼3楼医学标本馆装修相关工作。侯春莲、陈穗君负责。 |
| 8月1-31日 | 监督病原生物学实验室增加装修工程的工程进展，并协调办理相关手续；办理何母楼十楼装修工程的相关手续。侯春莲负责。 |
| 8月1-31日 | 落实人体解剖学实验室遗体捐献登记站装修工程的相关工作。侯春莲、姚伙生、陈穗君负责。 |
| 8月2、19日 | 跟进康复治疗学专业实验室更新18台排气扇，病原生物学实验室维修5台排气扇等工作。陈穗君、李美玉负责。 |
| 8月3-31日 | 落实、跟进医学数字化实验室采购123台计算机和部分实验桌椅的相关工作。刘洪刚、陈穗君负责。 |
| 8月4-31日 | 办理医学数字化实验室改扩建工程相关手续，跟进工程进展。侯春莲、刘燕、陈穗君负责。 |
| 8月7日 | 跟进康复治疗学专业实验室多媒体设备的安装与调试工作。陈穗君负责。 |
| 8月10、12、13、24日 | 与厂家协商制造病原生物学实验室标本柜的样式与规格，并要求厂家提供实物样板。张瑞林、候春莲、陈穗君负责。 |
| 8月12、17、31日 | 巡查基础医学教学中心各实验室值班情况。陈穗君负责。 |
| 8月12-18日 | 调配人体解剖学实验室8台柜式空调和4台分体空调，分别安装于病原生物学实验室和形态学实验室；医学数字化实验室的4台柜式空调待装修后安装。陈穗君、姚伙生、余剑平负责。 |
| 8月14日 | 参加南校区招投标中心举办的医学数字化实验室采购123台计算机的招投标会议。刘洪刚、陈穗君参加。 |
| 8月17、28日 | 联系专业工程人员到教学中心三楼检查电源开关跳闸故障，并与相关人员商讨整改方案。候春莲、梁天文、陈穗君负责。 |
| 8月20日 | 跟进康复治疗学专业实验室实验台柜门的修缮工作。陈穗君负责。 |
| 8月24-26日 | 与设备处与实验室管理处有关工作人员商议关于借用医学数字化实验室105台计算机的相关事宜。陈穗君、刘燕、刘洪刚负责。 |
| 8月25日 | 召开工作会议，讨论“国家级示范中心网络课程建设”等相关事宜。胡黎平、余剑平、王玲参加。 |
| 8月27-31日 | 撰写《国家级实验教学示范中心工作总结》。黄曦、胡黎平、张瑞琳、王玲负责。 |

二、分子医学实验室

| 8月3-7日 | 指导中山大学第二附属医院的1名博士研究生做“电泳和核酸提取”等实验；指导生化教研室的2名博士研究生做“电泳、PCR”等实验。骆晓枫、黄小荣、张翎负责。 |
| --- | --- |
| 8月3-31日 | 制作医学实验中心多媒体课件。袁广卿负责。 |
| 8月4-7日 | 指导3名八年制学生开展暑期科研，做 “毛发DNA提取” 实验。骆晓枫负责。 |
| 8月10-21日 | 指导中山大学第二附属医院的1名博士研究生“做电泳和核酸提取”等实验；指导生化教研室的2名博士研究生做“电泳、PCR”等实验；指导3名2007级七年制学生开展暑期科研，完成“地平筛查的预实验”。谢金卫负责。 |
| 8月10-21日 | 浸泡清洗玻璃器皿一批，打扫何母楼11-13楼实验室室内卫生。梁淑文负责。 |
| 8月24-31日 | 指导中山大学第二附属医院的1名博士研究生做“电泳和核酸提取”等实验；指导生化教研室的2名博士研究生做“酶标检测、电泳、PCR”等实验。袁广卿、黄小荣负责。 |

三、机能学实验室

| 8月14日 | 调配、改装开放实验室电脑2台。余剑平负责。 |
| --- | --- |
| 8月14-31日 | 监督实验室气道安装工程的施工。伍宇平、余剑平、李晓君、邱灿华、林文健、杜高安责。 |
| 8月17-18日 | 维护、维修实验室空调。伍宇平、余剑平负责。 |
| 8月29日 | 行为学实验室部分仪器到货验收。余剑平负责。 |
| 8月30日 | 维护实验室部分电脑，调试网络打印。余剑平负责。 |

四、形态学实验室

| 8月1-31日 | 整理和补充组织胚胎学、病理学教学切片；整理病理大体标本。袁广明、陈大堤、潘昭良负责。 |
| --- | --- |
| 8月18-28日 | 协助遗传教研室教师做好遗传学继续教育项目开课前的准备和辅助教学工作，学生人数约30人。袁广明、陈大堤、潘昭良负责。 |
| 8月21日 | 处理寄生虫教学标本。陈大堤负责。 |
| 8月24日 | 处理人解教研室研究生送来的活体组织。陈大堤负责。 |
| 8月28日 | 协助遗传教研室教师做好遗传学继续教育项目的后续工作。袁广明负责。 |

五、病原生物学实验室

| 8月3-7日 | 清洁、整理走道搬回206室的液浸标本142件、干制大体标本192件、柜内标本147盒；整理橱窗内图片79幅；清洁维护医学昆虫学类学生操作标本31盒，每盒21张；解剖第二代包虫小鼠2只，收集虫体及动物模型，固定保存；调试数码解剖镜，更换底座。张瑞琳、李美玉、赵彩凤负责。 |
| --- | --- |
| 8月8-14日 | 解剖第二代包虫小鼠2只，收集虫体及动物模型，固定、保存、分离虫体；分离包虫囊壁上的原头蚴一批，经清洁、固定、染色、分色至80%酒精中保存，待制作玻片标本；编写《人体寄生虫实验指导》近2万多字；检查不锈钢标本柜合同书，并提出4点修改意见；与广东省外多个阳性钉螺拥有点联系，预定购买阳性钉螺待构建动物模型。张瑞琳负责。 |
| 8月8-14日 | 清洁整理昆虫插蚊管229支，取出损坏蚊蝇、洗净、消毒备用。赵彩凤负责。 |
| 8月17-18日 | 跟进安装3台空调、5个排气扇的工程；为1名博士生做细菌生长曲线测定结果的技术指导。李美玉负责。 |
| 8月10-31日 | 收集、整理《微生物学》教学图片资料；复苏并扩增大肠杆菌菌液；补充整理《微生物学实验准备指导手册》；保存菌种6支。周红负责。 |
| 8月10-31日 | 《人体寄生虫学》教学图片资料收集整理。李美玉、张瑞琳负责。 |
| 8月15-29日 | 去云南省采集寄生虫标本。张瑞琳负责。 |
| 8月27日 | 跟进更换10支照明光管、5个镇流器等工作。梁昌盛负责。 |
| 8月31日 | 处理从云南省采集回来的绦虫、线虫及病理标本，分类、计数、保存、配制固定液。张瑞琳、李美玉、梁昌盛负责。 |

六、人体解剖学实验室

| 8月1-31日 | 接待9名志愿者捐献遗体登记。林汉忠、陈治环负责。 |
| --- | --- |
| 8月1日 | 接收捐献遗体1具。杨秉其负责。 |
| 8月2日 | 协助废品回收公司拆除旧实验室总标本室51个已报废标本柜。姚伙生负责。 |
| 8月3日 | 到广东省物资集团汽车贸易公司了解有关购买救护车的程序。姚伙生、杨秉其参加。 |
| 8月4、13、17日 | 每日各接收捐献遗体1具，共接收3具。林汉忠、陈治环参加。 |
| 8月9日 | 对科技综合楼三楼标本馆的教学标本进行编号、登记及命名。洪衍波、李丹负责。 |
| 8月22-23日 | 出差收集、运送人体解剖学教学标本。姚伙生、杨秉其、陈治环、李丹参加。 |

七、医学检验实验室

| 8月1-11日 | 做好2006级医学检验专业《临床生化检验》和《微生物检验》部分实验开课前预实验工作。梁天文参加。 |
| --- | --- |
| 8月10日 | 到附属一院检验科参加《微生物检验学》备课会议，确定课程表等事宜。梁天文参加。 |
| 8月18-31日 | 做好2007级医学检验专业《临床检验》和《输血与输血技术》部分实验开课前预实验工作。梁天文参加。 |
| 8月31日 | 到附属一院检验科参加《临床生化检验学》备课会议，确定课程表等事宜。梁天文参加。 |

八、康复治疗实验室

| 8月1-31日 | 安装实验室多媒体系统部分设备及更换排气扇。邱灿华负责。 |
| --- | --- |

九、网络媒体技术应用室

| 8月1-31日 | 整理电脑硬盘资料文件。颜少平负责。 |
| --- | --- |
| 8月19日 | 召开网络工作室工作例会，讨论暑假期间网络工作室的工作安排等有关事宜。胡黎平、余剑平参加。 |
| 8月22-25日 | 安装调试新购买的服务器及测试实验室网络打印。余剑平负责。 |
| 8月25日 | 召开网络工作室工作会议，讨论网络建设等事宜。胡黎平、王玲、余剑平参加。 |

十、动物实验部

| 8月1-31日 | 领取的实验动物：小鼠36只；饲养的实验动物：大鼠2只、小鼠56只、小鼠56只；c57黑鼠68只。杜高安负责。 |
| --- | --- |
| 8月12日 | 北校区房地产管理科组织中山医学院、附属第一医院、附属肿瘤医院召开工作会议，讨论动物实验大楼装修工程招标预算细则等有关事宜。谭红梅参加。 |
| 8月19日 | 北校区房地产管理科组织中山医学院、附属第一医院、附属肿瘤医院召开工作会议，讨论各单位使用面积的计算方案等事宜。谭红梅参加。 |
| 8月28日 | 接收北校区房地产管理科发出的《关于北校区动物实验大楼供电及供水增容改造经费确认的通知》。谭红梅负责。 |

十一、设备维修工作室

| 8月3日-7日 | 维修保养509互动课室电脑20台、显微镜10台。张建华、刘小星负责。 |
| --- | --- |
| 8月10-12日 | 维修保养507互动课室电脑15台、显微镜5台。张建华、刘小星负责。 |
| 8月17日 | 搜集材料研制试管清洗仪。刘小星、张建华负责。 |
| 8月18日 | 维修好509互动课室电脑5台。刘小星、张建华负责。 |
| 8月19日 | 维修好507互动课室电脑4台。刘小星、张建华负责。 |
| 8月20-21日 | 维修好1006室显示器1台、407显微镜2台。李海雄负责。 |
| 8月24-28日 | 维修好406室电脑1台、401课室显微镜10台。李海雄负责。 |
| 8月31日 | 维修好1008室显示器1台。李海雄负责。 |

十二、分析测试室

| 8月4、7、11、14、18、21、25、28日 | 开放实验室，共接待做实验室学生26人次。搬迁1001、1005房化学试剂到1017房。 林广云负责。 |
| --- | --- |

本期编辑：徐达政 电话：87330212 Email：xuchr@mail.sysu.edu.cn